КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

##### ЧЕБУЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО

##### МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | «20» февраля 2025 | № | 99-п |
| --- | --- | --- | --- |

пгт. Верх-Чебула

О мерах по обеспечению безопасного пропуска ледохода,

весеннего половодья и паводковых вод в 2025 году на территории

Чебулинского муниципального округа

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод:

1. Утвердить:

1.1. Состав противопаводковой комиссии Чебулинского муниципального округа по обеспечению безопасного  пропуска  ледохода, весеннего  половодья  и  паводковых  вод  в  2025  году согласно Приложению № 1.

1.2.  Утвердить график круглосуточного дежурства должностных лиц, осуществляющих контроль за паводковой обстановкой округа с 01.04.2025 года согласно Приложению № 2.

1.3. Перечень мероприятий противопаводковой комиссии Чебулинского муниципального округа по обеспечению безопасного пропуска ледохода, весеннего половодья и паводковых вод в 2025 году согласно Приложению № 3.

1.4. План работы противопаводковой комиссии Чебулинского муниципального округа на период по обеспечению безопасного пропуска ледохода, весеннего половодья и паводковых вод в 2025 году согласно Приложения № 4.

2. Рекомендовать территориальному управлению по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа и начальникам территориальных отделов Чебулинского муниципального округа, входящих в состав территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа, руководителям сельхозпредприятий и организациям на территории Чебулинского муниципального округа, независимо от форм собственности:

2.1. Определить зоны вероятного затопления, места ледяных заторов на реках.

2.2. Создать рабочие группы по защите населения, предприятий, жилого фонда, инженерно-технических сооружений и материальных ценностей от паводковых вод с назначением ответственных лиц за эвакуацию людей из мест возможного подтопления.

2.3. Разработать план мероприятий по:

-    оповещению населения;

- мобилизации транспорта для вывозки людей и материальных ценностей с указанием маршрутов эвакуации и мест размещения населения;

- обеспечению аварийного электроосвещения при помощи дизельных генераторов;

- обеспечению продовольствием и медицинской помощью в местах               затопления и эвакуации людей;

2.4. Провести работу с населением по добровольному страхованию имущества.

2.5. Провести обследование гидротехнических сооружений на территории Чебулинского муниципального округа с предоставлением материалов обследования в паводковую комиссию.

3. Заместителю главы по ЖКК и благоустройству (Андраханов С.С.), совместно с начальником территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа, провести работу в соответствии с действующим законодательством по заключению договоров с организациями, имеющими разрешения на ведение взрывных работ с целью ликвидации ледовых заторов.

4.  Руководителям организаций и сельскохозяйственных предприятий принять меры по недопущению попадания в реки и водоемы отходов промышленного и сельскохозяйственного производства.

5. Финансовому управлению Чебулинского муниципального округа обеспечить финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения Чебулинского муниципального округа по факту их выполнения за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2025 год в бюджете муниципального образования «Чебулинский муниципальный округ».

6. Оперативную информацию о паводковой обстановке на подведомственных территориях передавать в ЕДДС Чебулинского муниципального округа с 01.04.2025 года 2 раза в день (8:00 часов и 20:00 часов) по телефону 6-12-22.

7.  Провести, в соответствии с действующим законодательством, работу по заключению договоров с частными владельцами плавсредств с целью их привлечения при выполнении мероприятий по эвакуации населения из зон возможного затопления.

8. Управлению социальной защиты (Варакина И.Ю.)) организовать закрепление социальных работников за маломобильными гражданами и гражданами пожилого возраста, проживающими в зонах возможного затопления, с целью оказания экстренной помощи в случае угрозы подтопления паводковыми водами.

9. Рекомендовать председателю потребительского общества              (Гончаренко Г.С.), обеспечить население в подтапливаемых районах продуктами питания, предметами первой необходимости.

10.  Довести до всех руководителей предприятий, независимо от форм собственности, о проведении всех мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей и территории от ледохода и паводка.

11. Считать утратившим силу постановление администрации Чебулинского муниципального округа от 21.02.2024 № 87-п «О мерах по обеспечению безопасного пропуска ледохода, весеннего половодья и паводковых вод в 2024 году в Чебулинском муниципальном округе».

12. Заведующему сектором по информационным технологиям администрации Чебулинского муниципального округа обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Чебулинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Чебулинская газета».

14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по ЖКК и благоустройству С.С.Андраханова.

Глава Чебулинского

муниципального округа                                                               Н.А. Воронина

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации Чебулинского муниципального округа

от 20.02.2025 № 99-п

Состав

противопаводковой комиссии Чебулинского муниципального округа по обеспечению безопасного пропуску ледохода, весеннего половодья и паводковых вод в 2025 году

| Андраханов С.С. | -заместитель главы по ЖКК и благоустройству, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Кузьмин К.В. | - начальник отдела ГО и ЧС, заместитель председателя комиссии - секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Саленко А.Е. | - директор ООО «ВКС» (по согласованию) |
| Анипкин С.В. | - начальник отделения МВД России по Чебулинскому району (по согласованию) |
| Филимонов А.В. | - директор ЗАО «Чебулинское ДРСУ» (по согласованию) |
| Андреев В.С. Варакина И.Ю. Камаева Е.А. | - начальник ПАО МРСК Сибири Чебулинский РЭС (по согласованию) - начальник управления социальной защиты населения Чебулинского муниципального округа - заместитель главы по экономике |
| Абрамова А.М. Федосов А.А. | - начальник территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа - начальник Верх - Чебулинского территориального отдела (по согласованию) |
| Галактионова Е.Н. | - начальник Чумайского территориального отдела (по согласованию) |
| Коротеева М.В. | - начальник Алчедатского территориального отдела (по согласованию) |
| Павленко В.В. Федосов А.А. | - начальник Усть-Сертинского территориального отдела (по согласованию) - и.о. начальника Ивановского территориального отдела (по согласованию) |
| Воронов А.Г. Леер О.Н. | - ведущий сервисный инженер сервисного центра г. Мариинск Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) - заместитель главы - начальник финансового управления Чебулинского муниципального округа (по согласованию) |
| Ходус Н.Н | - страховой агент Росгосстраха (по согласованию) |
| Ежов А.В. | - начальник 3 ПСЧ 8-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (по согласованию) |
| Мягкова А.Д. | - И.о. главного врача ГБУЗ «Чебулинская районная больница» (по согласованию) |
| Куликов О.А. Денисенко Н.Н. | -начальник ЕДДС Чебулинского муниципального округа - старший инспектор ГУ КО «СОКРСЖ» (по согласованию) |

Фатеева И.В.                                    - начальник территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Кемеровской области в г. Мариинске,

Мариинском и Чебулинском районах

(по согласованию)

Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации Чебулинского муниципального округа

от 20.02.2025 № 99-п

График круглосуточного дежурства должностных лиц, осуществляющих контроль за паводковой обстановкой с 01 апреля 2025 года

до окончания паводка

| Ф.И.О. | апрель | май | Контактный телефон | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воронина Наталья Алексеевна | 1 | 1 | 2-18-85, 2-13-45 8-909-521-4773 |  |
| Андраханов Станислав Сергеевич | 5, 23 | 5, 31 | 2-12-44 8-903-984-2627 |  |
| Феоктистов Юрий Николаевич | 6, 17 | 2, 24 | 2-13-44, 8-903-985-57-19 |  |
| Данильченко Ирина Александровна | 12, 24 | 6 ,25 | 2-12-86 8-905-995-8521 |  |
| Ващенко Людмила Васильевна | 13, 21 | 4, 30 | 2-17-46, 2-13-45 8-923-520-32-04 |  |
| Камаева Елена Александровна | 19, 28 | 8, 12 | 2-18-46 8-903-071-53-61 |  |
| Логачёв Анатолий Юрьевич | 20, 30 | 9, 23 | 6-12-04 8-950-581-88-63 |  |
| Поддубная Анастасия Владимировна | 18 | 6 | 2-18-31, 8-906-933-26-10 |  |
| Рыбникова Екатерина Михайловна | 3 | 7 | 6-10-96, 8-923-609-33-16 |  |
| Андреева Валентина Александровна | 16, 26 | 18,28 | 2-16-86 8-923-492-57-99 |  |
| Варакина Инна Юрьевна | 2, 27 | 10, 26 | 2-17-92 8-923-510-35-87 |  |
| Осиповская Оксана Валерьевна | 4, 29 | 11, 27 | 2-12-36 8-905-076-58-32 |  |
| Кузьмин Константин Витальевич | 7, 22 | 13, 21,22 | 2-15-41, 8-923-504-69-49 |  |
| Столпец Галина Владимировна | 8 | 14 | 2-15-52, 8-923-524-51-85 |  |
| Абрамова Анастасия Михайловна | 9 | 3,16 | 2-11-77 8-923-513-92-37 |  |
| Леер Ольга Николаевна | 10, 25 | 17, 29 | 2-12-60 8-905-995-91-07 |  |
| Баранова Ирина Валентиновна | 11 | 15 | 6-10-96 8-903-944-38-87 |  |
| Соловьёва Светлана Александровна | 14 | 19 | 2-1406 8-908-942-54-50 |  |
| Кочеткова Анастасия Александровна | 15 | 20 | 2-17-52 8-952-173-96-48 |  |

Вся информация по паводку 2025 г. по телефону дежурного администрации 2-13-45, ЕДДС 6-12-22;6-12-03.

Приложение № 3

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации Чебулинского муниципального округа

от 20.02.2025  № 99-п

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

противопаводковой комиссии Чебулинского муниципального округа по обеспечению безопасного пропуска ледохода, весеннего половодья и паводковых вод на 2025 год

| Наименование мероприятий | Срок исполне ния | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Определить возможные районы затопления, маршруты эвакуации и места размещения пострадавшего населения. | до 15.03. 2025 | Начальники территориальных отделов округа, руководители хозяйств и организаций |
| 2. Провести заседание комиссии округа по пропуску ледохода и паводковых вод. Заслушать членов комиссии о выполнении мероприятий. | до 15.03. 2025 | комиссия округа |
| 3. Организовать разъяснительную работу среди населения округа через СМИ: - о необходимости страхования строений и имущества, - о создании необходимых минимальных запасов воды, продовольствия, медикаментов, - о правилах поведения при резком подъеме уровня воды в реках Кия и Чебула | 02.03.2025 по 30.04.2025 | пресс-служба администрации |
| 4. Провести работу со страховой компанией по страхованию жителей частного сектора и их имущества от воздействия паводковых вод и ледохода | до 25.03.2025 | заместитель главы по экономике |
| 5. Провести собрания жителей частного сектора на затопляемой (подтопляемой) территории, на которых разъяснить порядок действий при паводке и по страхованию своего имущества. | до 25.03. 2025 | начальники территориальных отделов округа, страховая компания |
| 6. Распространить среди населения частного сектора, проживающего в зоне затопления (подтопления), памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях | до 25.03.2025 | начальники территориальных отделов, пресс-секретарь администрации |
| 7. Рекомендовать: - разработать мероприятия и обеспечить поддержание общественного порядка, сохранность материальных ценностей всех форм собственности в районах возможного затопления и эвакуации; - оборудовать машины ДПС, привлекаемые в паводковый период, громкоговорящей связью для оповещения населения в случае резкого подъема уровня воды в реках | до 25.03.2025 | Отделение МВД России по Чебулинскому муниципальному округу |
| 8. Организовать бесперебойное снабжение продуктами питания и предметами первой необходимости населения (при необходимости), проживающего на отсекаемой территории (д. Шестаково и д. Кураково, д. Петропавловка) | до 01.04.2025 | Отдел экономики администрации; территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа, начальники территориальных отделов |
| 9. Создать необходимый для ликвидации ЧС запас нестандартного грунта и глины в необходимом объеме | постоянно | ЗАО «Чебулинское дорожно-ремонтное строительное управление» |
| 10. Проверить состояние водопропускных труб под автодорогами, выполнить их очистку и привести в рабочее состояние | до 31.03.2025 | ЗАО «Чебулинское дорожно-ремонтное строительное управление» начальники территориальных отделов |
| 11. Оказание материальной помощи на страхование малообеспеченных граждан и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми), проживающих на затапливаемых подтопляемых) территориях | до 01.04.2025 | Управление социальной защиты населения; МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» |
| 12. Провести проверку ледовых переправ на реках, в случае необходимости, установить запрещающие знаки или ликвидировать переходы. | до 27.03.2025 | начальники территориальных отделов |
| 13. Обеспечить медицинское обслуживание населения и оказание помощи пострадавшим. Создать необходимый резерв медикаментов для ПВР | до 01.04.2025 | ГБУЗ «Чебулинская районная больница» |
| 14. Организовать подготовку ПВР населения, отселяемого с территорий, подверженных затоплению (подтоплению) | до 05.04.2025 | начальники территориальных отделов округа |
| 15. Обеспечить устойчивую и надежную связь на период весеннего паводка с объектами вероятного затопления (подтопления) | до 20.03.2025 | ведущий сервисный инженер сервисного центра г. Мариинск Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» |
| 16. Очистить: - канавы, кюветы, выполнить водоотведение от жилых домов; - оголовки гидротехнического сооружения на северной окраине д. Новоказанка | до 10.04.2025 | начальники территориальных отделов округа, руководители хозяйств, предприятий |
| 17. Подготовить гидротехническое сооружение к пропуску паводковых вод, осуществить контроль за уровнем воды на ГТС в период весеннего паводка. | до 10.04.2025 | начальник Верх-Чебулинского территориального отдела округа |
| 18. Обеспечить систематической информацией население о развитии паводковой обстановки и провести разъяснительную работу по вопросам готовности к действиям при угрозе возникновении ЧС, связанных с паводком | с 01.04.2025 | Пресс служба администрации округа |
| 19. Провести проверку системы оповещения населения затапливаемой (подтапливаемой) территории | до 01.04.2025 | начальники территориальных отделов округа |
| 20. Организовать круглосуточное дежурство в администрации округа и территориальных отделах на период паводка | с 01.04.2025 до окончания паводкового периода | начальники территориальных отделов округа, ЕДДС |
| 21. Организовать представление оперативному дежурному МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу о паводковой ситуации на территории Чебулинского муниципального округа | Ежедневно в течение всего периода паводка | ЕДДС |

Приложение № 4

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Чебулинского муниципального округа

от 20.02.2025   № 99-п

# План

работы противопаводковой комиссии Чебулинского муниципального округа на период по обеспечению безопасного пропуска ледохода, весеннего половодья и паводковых вод в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях, водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. | начальник территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа совместно с начальниками территориальных отделов округа, руководители предприятий и организаций. | март |  |
| 2 | Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. | начальник территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа совместно с начальниками территориальных отделов округа, руководители предприятий и организаций. | март |  |
| 3 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | начальник территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа совместно с начальниками территориальных отделов округа , руководители предприятий и организаций. | апрель |  |
| 4 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. Осуществление замеров уровня воды (2 раза в сутки в 8.00, 20.00 час.). | начальник территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа совместно с начальниками территориальных отделов округа | В паводковый период |  |
| 5 | Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. | начальник территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа совместно с начальниками территориальных отделов округа, руководители предприятий и организаций. | В паводковый период |  |
| 6 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов сельскохозяйственного производства. | Руководители предприятий и организаций. | Постоянно |  |
| 7 | Проверка состояния гидротехнических сооружений на территории округа | Противопаводковая комиссия Чебулинского муниципального округа | До 10.04.2025 |  |
| 8 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Противопаводковая комиссия Чебулинского муниципального округа | март - апрель |  |
| 9 | Контроль за созданием необходимого запаса строительных материалов и заключением договоров на их поставку с предприятием ЗАО «Чебулинская дорожно-ремонтное строительное управление. | Противопаводковая комиссия Чебулинского муниципального округа | До 30.03.2025 |  |
| 10 | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения возникающих задач (при необходимости). | Противопаводковая комиссия Чебулинского муниципального округа | В паводковый период |  |
| 11 | Информирование население Чебулинского муниципального округа о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. | Комиссия ЧС и ПБ Чебулинского муниципального округа | В паводковый период |  |
| 12 | Контроль за состоянием источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | ЦГСЭН по Мариинску, Мариинскому и Чебулинскому районам. | Постоянно |  |
| 13 | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. | ЗАО «Чебулинское дорожно-ремонтное строительное управление» | До 30.03.2025 |  |
| 14 | Определение с выделение автотранспортной техники для вывоза населения из зоны возможного затопления (подтопления). | начальник территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа совместно с начальниками территориальных отделов округа | До 30.03.2025 |  |
| 15 | Подготовка пунктов временного размещения населения. | начальник территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа совместно с начальниками территориальных отделов округа | До 05.04.2025 |  |
| 16 | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно постановления администрации Чебулинского муниципального округа | Комиссия ЧС и ОПБ Чебулинского муниципального округа (Андраханов С.С.) | До 01.04.2025 |  |
| 17 | Организация взаимодействия с гидрометрическими постами, расположенными на реках Кия, Чебула. | Комиссия ЧС и ОПБ Чебулинского муниципального округа (Андраханов С.С.) | В период весеннего паводка |  |
| 18 | Контроль за санитарно - эпидемиологической обстановкой на территории Чебулинского муниципального округа. Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). | ЦГСЭН по Мариинску, Мариинскому и Чебулинскому районам | В период весеннего паводка |  |
| 19 | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости). | ГБУЗ «Чебулинская районная больница» (Мягкова А.Д.) | В период весеннего паводка |  |
| 20 | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. | Начальник отделения МВД России по Чебулинскому муниципальному округу (Анипкин С.В.) | В период весеннего паводка |  |
| 21 | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости). | Начальник отдела экономики (Мурзина Л.В.) | В период весеннего паводка |  |