КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

ЧЕБУЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «30» июля 2026 № 282-п

пгт. Верх-Чебула

О внесении изменений в постановлении администрации Чебулинского муниципального округа от 01.12.2025г № 682-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чебулинского муниципального округа» на 2026-2030годы

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Внести в постановление администрации Чебулинского муниципального округа от 01.12.2025 № 682-п «Об утвердждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Чебулинского муниципального округа» на 2026-2030годы (далее муниципальная программа) (в редакции постановления от 05.03.2026 № 61-п) следующие изменения:

2. В разделе II «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды», пункт 6 «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции:

6. Финансовое обеспечение программы.

| Наименование программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения19 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (всего), в том числе | 2536,1 | 2459,3 | 2486,9 | 0,0 | 0,0 | 7482,3 |
| Федеральный бюджет | 2189,40 | 1980,0 | 2002,2 | 0,0 | 0,0 | 6171,6 |
| Областной бюджет | 270,6 | 405,5 | 410,10 | 0,0 | 0,0 | 1086,2 |
| Местный бюджет | 76,1 | 73,80 | 74,60 | 0,0 | 0,0 | 224,50 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий (всего), в том числе: | 2536,1 | 2459,3 | 2486,9 | 0,0 | 0,0 | 7482,3 |
| Федеральный бюджет | 2189,4 | 1980,0 | 2002,2 | 0,0 | 0,0 | 6171,6 |
| Областной бюджет | 270,6 | 405,5 | 410,1 | 0,0 | 0,0 | 1086,2 |
| Местный бюджет | 76,1 | 73,80 | 74,60 | 0,0 | 0,0 | 224,50 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Обустройство (текущий ремонт) общественного пространства в пгт. Верх-Чебула улица Мира (всего), в том числе: | 2536,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2536,1 |
| Федеральный бюджет | 2189,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2189,4 |
| Областной бюджет | 270,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,6 |
| Местный бюджет | 76,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Общественная территория, мкр.Северный, пгт Верх-Чебула, ул. 40 лет Победы, земельный участок 2А (всего), в том числе: | 0,0 | 2459,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2459,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 1980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 405,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,5 |
| Местный бюджет | 0,0 | 73,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,80 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.1.Пункт 7 « План реализации программы» изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственн ый исполнитель (участник программы) | Вид документа и характеристик а мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Указывается наименование задачи: «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды.» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обустройство (текущий ремонт) общественного пространства в пгт. Верх-Чебула улица Мира» | 1 апреля 2026 года | 1 сентября 2026 года | Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности | Ежегодно на территории Чебулинского муниципального округа будут: -улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; -приведены в нормативное состояние общественные территории . |
| 1.2 | Мероприятие «Общественная территория, мкр.Северный, пгт Верх-Чебула, ул. 40 лет Победы, земельный участок 2А | 1 апреля 2027 | 1 сентября 2027 года | Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности | Ежегодно на территории Чебулинского муниципального округа будут: -улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; -приведены в нормативное состояние общественные территории . |

2.2. В паспорте комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественной территории» пункт 6 «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции:

6.Финансовое обеспечение программы

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественной территории» (всего), в том числе | 2536,1 | 2459,3 | 2486,9 | 0,0 | 0,0 | 7482,3 |
| Федеральный бюджет | 2189,40 | 1980,0 | 2002,2 | 0,0 | 0,0 | 6171,6 |
| Областной бюджет | 270,6 | 405,5 | 410,10 | 0,0 | 0,0 | 1086,2 |
| Местный бюджет | 76,1 | 73,80 | 74,60 | 0,0 | 0,0 | 224,50 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий (всего), в том числе: | 2536,1 | 2459,3 | 2486,9 | 0,0 | 0,0 | 7482,3 |
| Федеральный бюджет | 2189,4 | 1980,0 | 2002,2 | 0,0 | 0,0 | 6171,6 |
| Областной бюджет | 270,6 | 405,5 | 410,1 | 0,0 | 0,0 | 1086,2 |
| Местный бюджет | 76,1 | 73,80 | 74,60 | 0,0 | 0,0 | 224,50 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие «Обустройство (текущий ремонт) общественного пространства в пгт. Верх-Чебула улица Мира» (всего), в том числе: | 2536,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2536,1 |
| Федеральный бюджет | 2189,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2189,40 |
| Областной бюджет | 270,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,6 |
| Местный бюджет | 76,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Общественная территория, мкр.Северный, пгт Верх-Чебула, ул. 40 лет Победы, земельный участок 2А (всего), в том числе: | 0,0 | 2459,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2459,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 1980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 405,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,5 |
| Местный бюджет | 0,0 | 73,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,80 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3.Пункт 6 «План Реализации комплекса процессных мероприятий изложить в новой редакции:

7 «План реализации комплекса процессных мероприятий»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольна я точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обустройство (текущий ремонт) общественного пространства в пгт. Верх-Чебула улица Мира» | 01.09.2026 | Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности | Акт приемки выполненных работ |
| Мероприятие (результат) «Общественная территория, мкр.Северный, пгт Верх-Чебула, ул. 40 лет Победы, земельный участок 2А | 01.09.2027 | Территориальное управление по обеспечению жизнедеятельности | Акт приемки выполненных работ |

3.Настоящее постановление разместить в сетевом издании-«Официальный сайт Чебулинского муниципального округа» (доменное имя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»-https://chebula42.ru)

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения в сетевом издании- «Официальный сайт Чебулинского муниципального округа» (доменное имя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»-https://chebula42.ru).

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по ЖКК и благоустройству С.С. Андраханова.

Врио главы Чебулинского

муниципального округа

Ю.Н. Феоктистов